	
Załącznik nr 6  
do zapytania ofertowego Nr POIS/3/2017  

	

	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY






Oświadczenia Stron
1. [bookmark: _GoBack]Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku zapytania ofertowego nr POIS/3/2017 przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015 r.
2. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.).
3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 umowy, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


§ 1
Definicje
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie pn. „Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu”;
2) umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę;
3) projekt – należy przez to rozumieć projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” nr POIS.08.01.00-00-1019/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
4) wykonawcy robót budowlanych – należy przez to rozumieć wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych realizowanych w ramach zadania;
5) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania - należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do umowy w wykonawcą robót budowlanych;
6) ustawie Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).


§ 2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania, których zakres obejmuje wykonanie:
1) renowacji posadzki kamiennej w kościele (nawy, kaplice, prezbiterium) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; 
2) remontu muru obwodowego placu przykościelnego;
3) remontu nawierzchni i istniejącej infrastruktury technicznej terenu przykościelnego.

§ 3
Termin realizacji przedmiotu umowy 
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie – od daty zawarcia umowy;
2) zakończenie – do dnia dokonania odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych  z planowanym terminie ich zakończenia na dzień 31 grudnia 2021 r., przy czym zobowiązania wynikające z umowy, rozciągają się także na okres udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi na roboty budowlane zrealizowane w ramach zadania.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadania,
2) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa  oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
d) udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót budowlanych,
f) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,
g) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
3) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót;
4) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych 
w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy 
o roboty budowlane;
5) dojazd (we własnym zakresie i na własny koszt) i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, przy czym wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu 
w każdym tygodniu realizacji robót budowlanych, potwierdzona wpisami do dziennika budowy - wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta;
6) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) 
o zaistniałych na placu budowy nieprawidłowościach;
7) współpraca z osobami sprawującymi nadzór konserwatorski;
8) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych;
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót oraz 
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
10) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;
11)  przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy robót budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie 
w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swojej obowiązki wynikające z umowy:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą Prawo budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa;
2) zgodnie z postanowieniami umowy oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania zadania. 
3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do terminów realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych określonych 
w harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji zadania. 

§ 5
Prawa i obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) żądania wglądu do dziennika budowy i pozostałej dokumentacji budowy;
2) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prowadzonych robót budowlanych. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udostępnienie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych danych 
i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy i będących 
w posiadaniu Zamawiającego;
2) opiniowanie lub zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją zadania, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane;
3) zapłata wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.

§ 6
Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia
1. Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących spraw organizacyjnych związanych 
z realizacją umowy  jest  ………….. (imię, nazwisko, numer telefonu).
2. Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania Wykonawca wyznacza następujące osoby (personel):
1) Pani/Pan ………………………………….. (imię, nazwisko, zakres i nr uprawnień, numer telefonu);
2) Pani/Pan …………………………………. (imię, nazwisko, zakres i nr uprawnień, numer telefonu) jako osoba zastępująca Panią/ Pana ……………………….. (jeżeli dotyczy). 
3. Zmiana osoby (osób), o której mowa w ust. 2, jest możliwa w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających tej osobie sprawowanie powierzonych funkcji lub realizację zleconych czynności, pod warunkiem, że osoba zastępująca posiada kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania obowiązków przez osobę (osoby), o której mowa w ust. 2, Zamawiający ma  prawo żądać od Wykonawcy zmiany tej osoby (tych osób). Wykonawca obowiązany jest dokonać  zmiany zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
5. Zmiana osoby (osób), o której mowa w ust. 2,  jest zmianą umowy, dla której wymagana jest forma pisemna (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu  umowy, tak jak za własne działania lub zaniechania. 

§ 7
Wynagrodzenie  i płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …… zł netto (słownie złotych: …………) plus należny podatek VAT w wysokości  …. %  ………… zł (słownie złotych: ……………………), co łącznie stanowi całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości …….. zł  (słownie złotych: ……………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją umowy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany spowodowana jest ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi, stanowiącej przedmiotem umowy, będzie następować na podstawie otrzymanej faktury/rachunku zgodnie z harmonogramem płatności, który zostanie sporządzony w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
i stanowić będzie załącznik do umowy. 
5. Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na  rachunek bankowy wskazany w treści faktury/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
6. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  płatnikiem podatku VAT.

§ 8
Kary umowne 
1. Wykonawcy zobowiązany  jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % o wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;
3) z tytułu nieobecności wymaganego zgodnie z postanowieniami umowy personelu Wykonawcy w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych) za każdy przypadek nieobecności.
2. Wykonawca może dochodzić kar umownych od Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody lub utraconych korzyści na zasadach ogólnych określonych przepisami  Kodeksu cywilnego. 
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot z tytułu kar umownych z płatności należnej Wykonawcy.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 9
Odstąpienie od umowy 
1. Niezależnie od uprawnień przewidzianych Kodeksem cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, bądź postępowanie sanacyjne;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia chociażby części majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
4) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez osobę (osoby) nie uzgodnioną z Zamawiającym, a także jeżeli ich kwalifikacje lub doświadczenie są niższe niż te wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy;
5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy albo bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu jego wykonywania. 
2. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość albo wszczęciu postępowania likwidacyjnego, bądź postępowanie sanacyjne, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie;
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2;
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron.
2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2.
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu realizacji umowy, w tym rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, a także w przypadku zaprzestania dofinansowywania projektu ze środków Unii Europejskiej.
5. Z wyjątkami przewidzianymi w umowie, każda zmiany postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu do umowy), pod rygorem nieważności. 
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
7. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczeń po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu drogi polubownej, właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdej zmianie adresu wskazanego w umowie, jak również innych danych kontaktowych. 
3. W czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyska w związku z wykonywaniem umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w trybie przewidzianym prawem.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobą trzecią jakichkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Prawo budowlane.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
a dwa dla Zamawiającego.
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