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Załącznik nr 8 
do zapytania ofertowego Nr POIS/1/2017

	

	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY




ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 

Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku zapytania ofertowego nr POIS/1/2017 przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015 r.
2. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. Poz. 2164 z poźn. zm.) 
3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych dla zadania pn. „Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza 
i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu” realizowanego w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” nr POIS.08.01.00-00-1019/16.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące konserwacji: 
a) ołtarza Matki Boskiej Szkaplerznej wraz z obrazem pod zasuwą, 
b) wyposażenia 4 kaplic,
c) drewnianych, rzeźbionych balustrad empory (ganków podokiennych), 
d) ławek i skarbony drewnianej,
e) gotyckiej rzeźby Madonny oraz rokokowego baldachimu i obudowy, 
f) ścian i sklepienia korpusu kościoła wraz z czterema kaplicami (Św. Krzyża, Św. Rodziny, Św. Antoniego i Św. Stanisława) i zespołem gotyckich polichromii, 
g) prospektu organowego, 
h) zabytkowych organów, 
i) portretu trumiennego nieznanej matrony,
j) drewnianych stalli w prezbiterium,
k) drewnianej obudowy organów (nierzeźbionej),
l) ambony;
2) roboty budowlane dotyczące:
a) renowacji posadzki kamiennej w kościele (nawy, kaplice, prezbiterium) 
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, 
b) remontu muru obwodowego placu przykościelnego, 
c) remontu nawierzchni i istniejącej infrastruktury technicznej terenu przykościelnego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji wymienionej 
w załączniku nr 1 do umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 3, obowiązującymi przepisami prawa oraz 
z zasadami wiedzy technicznej.
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów o jakości odpowiadającej wymogom określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 3, przy użyciu narzędzi 
i sprzętu, którymi dysponuje oraz z wykorzystaniem własnych sił, za wyjątkiem prac 
i robót powierzonych podwykonawcom w trybie przewidzianym w § 2 umowy. 
6. Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych wobec określonych 
w dokumentacji, o której mowa w ust. 3, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzależnienia wydania zgody na zastosowanie materiału równoważnego od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia równoważności proponowanego materiału zamiennego wobec materiału określonego w dokumentacji, o której mowa w ust. 3.
7. Jeżeli zastosowane materiału równoważnego wiązać się będzie z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej, uwzględniającej wprowadzone zmiany na własny koszt i uzyskanie jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to będzie niezbędne, uzyskanie również wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji.

§ 2
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie część prac lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Za działania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z dokumentami szczegółowo określającymi zakres  robót lub prac powierzanych do wykonania przez podwykonawcę, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców lub zakresu prac albo robót budowlanych, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uznaje się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona prace lub roboty samodzielnie. 
7. Wykonawca na żądanie przedłoży kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
8. Do istotnych zmian postanowień umowy o podwykonawstwo ust. 4 – 7 stosuje się odpowiednio. 
9. Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy wyrażona poprzez  akceptację umowy o podwykonawstwo.
11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z miejsca realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego podwykonawcę  na koszt Wykonawcy.
12. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie z podaniem przyczyny rozwiązania umowy. 
13. Jeżeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania.
14. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody powstałe 
w majątku Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom.
15. Do zawierania umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą przepisy § 2 stosuje się odpowiednio, przy czym podwykonawca obowiązany jest dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

§ 3
Terminy, harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
a)	termin rozpoczęcia  - nie później niż  w terminie 7 dni od dania zawarcia umowy,
b) 	termin zakończenia – do dnia 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem ust. 5.
2.	Terminy wykonywania poszczególnych etapów prac i robót wskazane są w złożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed zawarciem umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym, zwanym dalej harmonogramem. Harmonogram stanowi załącznik nr 4 do umowy.
3.	Harmonogram zawiera terminy realizacji etapów prac konserwatorskich i robót budowlanych, podlegających okresowemu przejściowemu fakturowaniu w podziale na kwartały zgodnie z postanowieniami §8 niniejszej umowy.
4.	Zmiana harmonogramu może być dokonana pod warunkiem występowania uzasadnionej konieczności, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru prac konserwatorskich i dotyczyć może tylko etapów prac lub robót zaplanowanych do realizacji w danym roku kalendarzowym. Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego i nie powoduje konieczności dokonywania zamiany umowy. 
5.	Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Za termin wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
6.	Wykonawca zgłasza przedmiot umowy do odbioru końcowego w terminie umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 9 ust. 15 umowy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) przekazanie dziennika budowy oraz jednego kompletu dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu umowy, wymienionej w załączniku nr 1 do umowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego; 
4) organizowanie, w miarę potrzeb, spotkań dotyczących realizacji przedmiotu umowy;
5) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy i zaplecza Wykonawcy z dniem przekazania miejsca realizacji przedmiotu umowy;
6) przystąpienie do odbioru przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 umowy, i zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy ze szczególną ostrożności, z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowania mienia oraz w sposób uwzględniający specyfikę 
i warunki działania Zamawiającego, w tym do:
a. prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w sposób uwzględniając porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.,
b. dołożenia wszelkich starań zmierzających do minimalizacji zakurzenia 
i zabrudzenia wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac lub robót,
c. zapewnienia czystość w miejscu odprawiania nabożeństwa;
2) sporządzenie, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
3) zabezpieczenia i oznakowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy oraz utrzymywanie w należytej sprawności tego zabezpieczenia i oznakowania;
4) utrzymanie miejsca prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie na bieżąco odpadów oraz zbędnych materiałów i urządzeń;
5) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich zauważonych wadach 
w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy;
6) pisemne zgłoszenie z odpowiednim wyprzedzeniem do odbioru:
a. robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu,
b. wykonanych prac konserwatorskich i robót budowlanych;
7) wykonywanie poleceń nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego;
8) niezwłoczne informowanie na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania prac lub robót zamiennych;
9) prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – w dwóch egzemplarzach;
10) sporządzenie dokumentacji wymaganej postanowieniami programów prac konserwatorskich dla poszczególnych obiektów podlegających pracom konserwatorskim w trzech egzemplarze oprawionych w sztywne okładki;
11) wykonanie, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszelkich przewidzianych przepisami prawa oraz dokumentacją prób, sprawdzeń i odbiorów, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami (protokołami, wynikami, atestami);
12) przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i instalacji podlegających rozruchowi technologicznemu;
13) dostarczanie dokumentów (świadectw, deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów, itd.) na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę;
14) niezwłoczne usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych działaniem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
15) prowadzenie prac i robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących elementów budynku, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub odtworzenia na swój koszt i ryzyko;
16) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów w miejscu  realizacji przedmiotu umowy przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac i robót;
17) zorganizowania miejsca realizacji przedmiotu umowy oraz prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;
18) przestrzeganie zasad ochrony środowiska  w miejscu realizacji przedmiotu umowy i na terenie przyległym, w tym do szczególnej dbałości o istniejące drzewa i krzewy;
19) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego oraz na żądanie Zamawiającego w innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi;
20) usuwanie wad stwierdzonych w czasie realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi;
21) po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy, zaplecza będącego własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym doprowadzenie elementów nieobjętych zakresem umowy do stanu sprzed rozpoczęcia prac i robót na własny koszt, najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego robót lub odstąpienia od umowy; w przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, Zamawiający wykona te czynności, a kosztami poniesionymi z tego tytułu obciąży Wykonawcę;
22) ostrzeganie Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót;
23) uiszczania opłat za pobór energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji przedmiotu umowy według wskazań licznika. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac konserwatorskich 
i robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do ich wykonania materiałów 
i urządzeń. 
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekty zabytkowe znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac konserwatorskich lub robót budowlanych. 
6. Jeżeli przeprowadzenie prac konserwatorskich określonego obiektu wchodzącego 
w zakres przedmiotu umowy, wymagać będzie przewiezienia tego obiektu do pracowni (pomieszczeń) Wykonawcy, obiekt ten zostanie Wykonawcy wydany na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego równolegle z przedmiotem umowy innych prac konserwatorskich lub robót budowlanych w miejscu realizacji przedmiotu umowy, 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji.
8. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy miejsca (placu) pod zaplecze poza miejscem realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania przenośnej toalety w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6
Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia
1.	Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących spraw organizacyjnych związanych 
z realizacją umowy  jest  ………….. (imię, nazwisko, numer telefonu).
2.	Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pani/Pana ……..……….….…  (imię, nazwisko, zakres i nr uprawnień , numer telefonu),
która/y działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru prac konserwatorskich w osobie Pani/Pana ……..……….….…  (imię, nazwisko, numer telefonu).
4. Wykonawca ustanawia:
1)	kierownika budowy w osobie Pani/Pana ………… posiadającej/go uprawnienia budowlane  nr…….. w specjalności ……..,
2)	kierownika robót drogowych w osobie Pani/Pana …….. posiadającej/go uprawnienia budowlane  nr…….. w specjalności ……..,
3)	kierownika prac konserwatorskich  w osobie Pani/Pana ……………………….
5.	Do wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach objętych przedmiotem umowy Wykonawca kieruje osoby wymienione w załączniku nr 5 do umowy.
6.	Zmiana osób, o których mowa w ust. 2- 5, jest możliwa w wyniku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających tym osobom sprawowanie powierzonych funkcji lub realizację zleconych czynności, z zastrzeżeniem ust. 7. 
7. Zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robót, kierownika prac konserwatorskich lub innej osoby skierowanej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, wymienionej w załączniku nr 5 do umowy, jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego na umotywowany wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba zastępująca posiada kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy.
8. Zamawiający może żądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, lub kierownika prac konserwatorskich jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających  z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierownika robót, lub kierownika prac konserwatorskich zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2- 5, jest zmianą umowy, dla której wymagana jest forma pisemna (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. 

§ 7 
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie: …… zł netto (słownie złotych: …………) plus należny podatek VAT 
w wysokości  …. %  ………… zł (słownie złotych: ……………………), co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości …….. zł  (słownie złotych: ……………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich prac i robót budowlanych, niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany spowodowana jest ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług.

§ 8
Warunki płatności
1. Rozliczanie za wykonane przedmiotu umowy odbywać się sukcesywnie fakturami przejściowymi raz na kwartał, obejmującymi wykonane zgodnie z harmonogramem etapy prac konserwatorskich lub robót budowlanych oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej są:
1) protokół odbioru częściowego prac konserwatorskich lub robót budowlanych, o którym mowa w § 9 ust. 9;
2) oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań, z tytułu zrealizowanych przez nich robót budowlanych lub prac konserwatorskich.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 17, oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2.
4. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na  rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa 
w ust. 2 lub ust. 3.
6. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 9
Odbiór przedmiotu umowy  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów prac konserwatorskich i robót budowlanych:
1) odbiory częściowe wykonanych etapów prac konserwatorskich lub robót budowlanych;
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy;
3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.
3. Niezależnie od rodzajów odbiorów, o których mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty budowlane zanikające lub ulegające zakryciu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru i potwierdza ich odbiór wpisem do dziennika budowy.
5. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.
6. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
7. Odbiór częściowy wykonanych prac konserwatorskich lub robót budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane prace konserwatorskie lub roboty budowlane.
8. Po wykonaniu danego etapu prac konserwatorskich lub robót budowlanych ujętych 
w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Wykonawca pisemnie powiadamia o gotowości do odbioru częściowego odpowiednio inspektora nadzoru prac konserwatorskich lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Odpowiednio, inspektor nadzoru prac konserwatorskich lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zweryfikowania zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru częściowego wykonanych prac konserwatorskich lub robót budowlanych 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę.  
10. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego prac konserwatorskich lub robót budowlanych podpisanym odpowiednio przez: kierownika prac konserwatorskich i inspektor nadzoru prac konserwatorskich lub przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Odbiór końcowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac konserwatorskich i robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę ich gotowości do odbioru. 
12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem prób i sprawdzeń, zawiadamiając 
o nich uprzednio Zamawiającego pisemnie, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w tym dziennik budowy oraz zaświadczenia właściwych jednostek 
i organów, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, certyfikaty lub aprobaty techniczne, instrukcje obsługi i/lub eksploatacji instalacji i urządzeń, 
z zastrzeżeniem ust. 13.
14. Dokumentację wymaganą postanowieniami programów prac konserwatorskich dla poszczególnych obiektów podlegających pracom konserwatorskim, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie trzech miesięcy od zakończenia ich wykonania 
z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 3ust. 1 lit. a umowy.
15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy,  z zastrzeżeniem ust. 14. 
16. Jeżeli inspektor nadzoru prac konserwatorskich lub inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru prace konserwatorskie lub roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzenia czynności odbiorowych.
17. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora prac konserwatorskich oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
18. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podpisany protokół odbioru końcowego  jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot umowy, wyznaczając termin na ich usunięcie, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady  nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, albo
ii. odstąpi od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
20. Za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
21. Odbiór ostateczny będzie dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.
22. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości oraz w celu potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 
23. Odbiór ostateczny będzie dokonany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
24. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 10
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …. lat. Bieg gwarancji poszczególnych etapów robót i prac liczony jest od daty ich  odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego, wykaz etapów prac i robót z informacją o upływie terminu gwarancji udzielonej na poszczególne etapy.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji jakości,  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady  przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 
4. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Forma zgłoszenia drogą elektroniczną wymaga potwierdzenia listem poleconym. O ile zgłoszenie nastąpiło drogą elektroniczną, termin na ich usunięcie biegnie od dnia przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych wad w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich zaistnieniu.
6. Termin na usunięcie wad może być, za pisemną zgodą Zamawiającego, dłuższy niż 21 dni, gdy jest to technicznie, technologiczne lub organizacyjnie uzasadnione. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, uprawniony jest, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
i wyznaczeniu dodatkowego terminu,  powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), zachowując jednocześnie uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji jakości i nie zwalając od obowiązku uiszczenia kar umownych. Koszty usunięcia wady Zamawiający ma prawo pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Pomimo upływu terminu gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.
9. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. Do uzyskania protokołu potwierdzającego usunięcie wad zobowiązany jest Wykonawca.
10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % brutto wartości przedmiotu umowy tj. w wysokości …….. zł w formie (formach) ….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad i roszczeń Zamawiającego o zapłatę  kar umownych. 
3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
4. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka z następujących form: pieniężnej, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej.
5. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formie innej, niż wymienione w ust. 2.
6. Zmiana formy zabezpieczania należytego wykonania umowy musi być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 
7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga zmiany umowy. 
8. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30 % kwoty  nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy, w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, nie zostanie zapłacona 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

§ 12
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, w tym związanej z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną  ….. zł (min. 3 mln zł). 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca utrzyma przez cały okres realizacji umowy. 
3. Dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności aktualnego ubezpieczenie. Dokument teki staje się załącznikiem do umowy bez konieczności dokonywania zmiany umowy. 

§ 13
Kary umowne
1. Wykonawcy zobowiązany  jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 7 ust. 1
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad;
3) za opóźnienie w realizacji określonego etapu robót lub prac w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za dany etap pracy lub robót, za każdy dzień opóźnienia;
4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy  za każdy przypadek;
6) za niedotrzymanie terminu określonego w § 12 ust. 4 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia;
7) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji do prac i robót dotychczas wykonanych;
8) za nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbiorów robót i prac zgłoszonych do odbioru w terminach określonych umową w wysokości 1 000,00 (słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.
2. Wykonawca może dochodzić kar umownych od Zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach:
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy;
3) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót i prac zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 1 000,00 (słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.
3. Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody lub utraconych korzyści na zasadach ogólnych określonych przepisami  Kodeksu cywilnego. 
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot z tytułu kar umownych z płatności należnej Wykonawcy.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 14
Odstąpienie od umowy 
1. Niezależnie od uprawnień przewidzianych Kodeksem cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, bądź postępowanie sanacyjne;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia chociażby części majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy albo pozostaje w opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia  umowy;
6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy, pomimo wezwania Zamawiającego do przywrócenia stanu zgodnego z warunkami umowy;
7) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni;
8) Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie część prac lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, bez zgody Zamawiającego.
2. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość albo wszczęciu postępowania likwidacyjnego, bądź postępowanie sanacyjne, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz ich zabezpieczenia w zakresie wzajemnie uzgodnionym.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu protokołu inwentaryzacji prac i robót  wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonego odpowiednio przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inspektora nadzoru  prac konserwatorskich. 
7.	Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace i roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy, których zakres określony został w protokole z inwentaryzacji, pod warunkiem, że te prace i roboty wykonane zostały należycie.
8.	Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie;
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2;
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);
6) wystąpi konieczność wykonania prac lub robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, pod warunkiem, że produkt (efekt) końcowy osiągnięty 
w wyniku prac lub robót zamiennych będzie zgodny z określonym w zamówieniu 
i jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron. 
2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3.
3. Prac lub roboty zamienne, o których mowa w ust. 2 pkt 6, dotyczą w szczególności następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, o  której mowa której mowa w § 1 ust. 2,a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 
o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo postęp techniczny lub technologiczny. 
c) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
d) rozpoznania miejsca realizacji przedmiotu umowy w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami lub robotami w miejscu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu realizacji umowy, w tym rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
5. Z wyjątkami przewidzianymi w umowie, każda zmiany postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu umowy), pod rygorem nieważności. 
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
7. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczeń po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 

§ 16
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu drogi polubownej, właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdej zmianie adresu wskazanego w umowie, jak również innych danych kontaktowych. 
3. W czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyska w związku z wykonywaniem umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w trybie przewidzianym prawem.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

§ 17
Wykaz załączników do umowy
Strony umowy uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy  poniższe dokumenty będą uważane za jej integralne  elementy:
1) załącznik nr 1 - wykaz dokumentacji, 
2) załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe;
3) załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy;
4) załącznik nr 4 – harmonogram finansowo –rzeczowy;
5) załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy;
6) załącznik nr 6 - dowód ubezpieczenia OC Wykonawcy.



Załączniku nr 1 do umowy
Nr ………… 
zawartej w dniu ……………
Wykaz dokumentacji, która zawiera szczególny opis przedmiotu umowy: 

1. program prac konserwatorskich dla ławek z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła 
w Toruniu;
2. program prac konserwatorskich dla balustrad empory z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
3. program prac konserwatorskich dla ołtarza rokokowego Św. Józefa (Św. Rodziny) z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
4. program prac konserwatorskich dla ołtarza rokokowego MB Szkaplerznej 
z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
5. program prac konserwatorskich dla ołtarza barokowego dwukondygnacyjnego Św. Antoniego z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
6. program prac konserwatorskich dla ołtarza barokowego dwukondygnacyjnego Św. Stanisława z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
7. program prac konserwatorskich dla dwukondygnacyjnego ołtarza rokokowego Św. Krzyża z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
8. program prac konserwatorskich dla barokowej drewnianej boazerii z obrazami – kaplica Św. Krzyża z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
9. program prac konserwatorskich dla barokowej drewnianej boazerii z obrazami – kaplica Św. Stanisława z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
10. program prac konserwatorskich dla barokowej drewnianej boazerii z obrazami – kaplica Św. Antoniego z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
11. program prac konserwatorskich dla barokowej drewnianej boazerii z obrazami – kaplica Św. Józefa (Św. Rodziny) z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła 
w Toruniu;
12. program prac konserwatorskich dla zespołu gotyckich polichromii z kościoła 
p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
13. program prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych i sklepień kościoła 
p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
14. program prac konserwatorskich dla gotyckiej rzeźby wraz z rokokowym baldachimem z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
15. program prac konserwatorskich dla ambony rokokowej z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
16. program prac konserwatorskich dla drewnianych stalli z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
17. program prac konserwatorskich dla portretu trumiennego z kościoła 
p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
18. program prac konserwatorskich na wykonanie remontu zabytkowych organów 
z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
19. program prac konserwatorskich dla prospektu i szafy organowej z kościoła 
p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
20. projekt budowlany renowacji kamiennej posadzki w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
21. projekt budowlany remontu konserwatorskiego muru obwodowego placu przykościelnego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu;
22. projekt budowlany remontu nawierzchni i istniejącej infrastruktury technicznej na terenie  kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu – branża drogowa;
23. projekt budowlany remontu nawierzchni i istniejącej infrastruktury technicznej na terenie kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu – przyłącze kanalizacyjne, branża sanitarna;
24. projekt budowlany remontu nawierzchni i istniejącej infrastruktury technicznej na terenie kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu – branża elektryczna;
25. przedmiary robót:
a) przedmiar – renowacja posadzki kamiennej w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła (nawa główna),
b) przedmiar – renowacja posadzki kamiennej w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła (kaplice),
c) przedmiar - wykonanie chodników, dróg, trawników i konserwacja płyt nagrobnych w otoczeniu kościoła e p.w. Św. Jakuba Apostoła,
d) przedmiar – konserwacja muru obwodowego, kiosku i pozostałe prace przy kościele  p.w. Św. Jakuba Apostoła,
e) przedmiar – wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej na dziedzińcu kościoła  p.w. Św. Jakuba Apostoła.
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